Разработать проект, включающий раздел НВК (наружные сети водоснабжения канализации) и согласовать с АО "Водоканал".

Раздел НВК разрабатывается в соответствии с действующим законодательством и выданными техническими условиями на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Разработка проекта должна осуществляться специализированной организацией, имеющей допуск к работам по проектированию и являющейся членом саморегулируемой организации. После разработки два экземпляра проекта с сопроводительным письмом необходимо предоставить на согласование в АО "Водоканал". До передачи сопроводительного письма в приемную АО "Водоканал" три экземпляра проекта (два на бумажном носителе и один в электронном виде) необходимо предварительно предъявить в производственно-технический отдел (тел. 20-19-27).

АО "Водоканал" в течение 20 рабочих дней с даты получения вышеуказанного письма и трех экземпляров проекта раздела НВК согласовывает или направляет проект на доработку с учетом замечаний. После устранения замечаний два экземпляра проекта раздела с сопроводительным письмом необходимо повторно предоставить на согласование в АО "Водоканал".

После согласования один экземпляр проекта, включающий раздел НВК остается в архиве АО "Водоканал".

Проект, включающий разделы НВК и ВК (устройство водомерного узла), может быть выполнен проектной группой АО "Водоканал" путем заключения отдельного договора. Для разработки проекта Заказчику необходимо направить в адрес АО "Водоканал" заявку на заключение договора с приложением следующих документов:

- исполнительная съемка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- характеристика объекта капитального строительства (количество потребителей, типы потребителей, количество водоразборных устройств, режим водопотребления, степень благоустройства).

Работы по дополнительному согласованию трассы спроектированной сети холодного водоснабжения и (или) водоотведения с Управлением архитектуры и градостроительства города Чебоксары и иными организациями и лицами выполняются силами Заявителя.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, пр. Мясокомбинатский, д.12

|  |  |
| --- | --- |
| от |  |
| Ф.И.О. |
|  |
| адрес регистрации |
|  |
| паспортные данные |
|  |
| паспортные данные |

 |

Прошу заключить договор и разработать проект, включающий раздел НВК (наружные сети холодного водоснабжения и (или) канализации)

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

- исполнительная съемка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- характеристика объекта капитального строительства (количество потребителей, типы потребителей, количество водоразборных устройств, режим водопотребления, степень благоустройства).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | подпись |  | Ф.И.О.  |

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, пр. Мясокомбинатский, д.12

|  |  |
| --- | --- |
| от |  |
| Ф.И.О. |
|  |
| адрес регистрации |
|  |
| паспортные данные |
|  |
| паспортные данные |

 |

Просим согласовать проектную документацию:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование проектной документации) |
|  |
|  |

Приложение:

- проектная документация на бумажном носителе 2 экз;

- проектная документация на электронном носителе.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | подпись |  | Ф.И.О.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактный телефон |  |

Отметка представителя ПТУ АО «Водоканал» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_