**ДОГОВОР №  
на поставку и установку Оборудования**

г. Чебоксары «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **«Поставщик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Акционерное общество «Водоканал»**,именуемое в дальнейшем **«Покупатель»,** в лице директора **Васильева Владимира Сергеевича** действующего на основании **Устава,** именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Определения

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

***«Акт сдачи-приемки выполненных работ» -*** Акт приемки выполненных Работ по форме Приложения № 3 к Договору поставки и установки Оборудования.

***«Материалы» -*** любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для пуско-наладки и ввода Оборудования в эксплуатацию. Для производства Работ Материалы предоставляются Поставщиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия - если это требуется в соответствии с законодательством; техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики материалов и т.д.).

***«Оборудование» -*** оборудование, предусмотренное Спецификацией оборудования (Приложение № 1 к настоящему Договору) монтаж и ввод в эксплуатацию которого необходимо произвести по Договору.

***«Работы»*** - поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию (включая тестирование) Оборудования, подлежащие выполнению Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора и перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Договору.

***«Общая Стоимость»*** - установленная п. 3.1 настоящего Договора цена за поставку и монтаж Оборудования.

***«Цена за единицу Оборудования» -*** установленная Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) цена единицы Оборудования.

***«Срок доставки и установки»*** - установленный п. 4.1. настоящего Договора срок, в который Поставщик обязуется доставить Оборудование до места доставки, передать его Покупателю и произвести установку Оборудования.

1. Предмет Договора
   1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование, указанное в Спецификации оборудования (Приложение № 1) к настоящему Договору, и выполнить работы по установке в отношении поставляемого Оборудования (далее Работы), включая обеспечение работ Материалами, а Покупатель обязуется принять Оборудование, результаты выполненных Работ и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
   2. Наименование, количество и цена Оборудования, а также стоимость установки поставленного Оборудования определяется в Спецификации оборудования (Приложение № 1) в соответствии с условиями настоящего Договора.
   3. Стоимость Оборудования включает в себя стоимость самого Оборудования, необходимого количества фреонопровода, дренажные трубы, межблочных кабелей, монтажных материалов, антивандальных решеток и т.д.

Применяемые материалы и Оборудование должны быть новыми, ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 2021 г.

* 1. Работы, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, выполняются в помещениях по адресу:
* 5 (Пять) сплит-систем - Российская Федерация, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12.
* 1 (Один) сплит-система - Российская Федерация, г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.70.
  1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, Техническим заданием Покупателя на выполнение работ (Приложение №2 к настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).

1. Цена Договора и порядок расчетов
   1. Общая Цена по настоящему Договора составляет***, с учетом НДС / НДС не облагается,*** и включает в себя стоимость поставляемого Оборудования, Работ по установке Оборудования, материалов необходимых для осуществления установки Оборудования, в том числе стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, командировочные расходы персонала Поставщика (если для выполнения работ требуется доставка персонала Поставщика на Объект Покупателя).

Цена по настоящему Договору не подлежит изменению в период действия настоящего Договора. Цена единицы Оборудования, количество, а также цена Работ по монтажу определяется согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).

* 1. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ Стороны подпишут соответствующее дополнительное соглашение.
  2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях в течение 30 (тридцати) календарных дней после полного окончания работ по установке Оборудования с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приёмки недостатков при условии предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры.
  3. Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчёту в российских рублях путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в п. 16 настоящего Договора. Обязанность по оплате Оборудования и работ по установке Оборудования считается исполненной Покупателем со дня списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.
  4. Расходы Поставщика, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, связанных с выполнением Работ, включены в Цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.

Покупатель не компенсирует Поставщику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Поставщиком импортного оборудования и/или материалов.

* 1. Стороны договорились, что отношения по коммерческому кредитованию по настоящему Договору между Сторонами не возникают и, кроме того, Поставщик не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 и п. 4 ст. 488 Гражданского кодекса РФ.
  2. Поставщик обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Покупателю соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения Работ, а в случае получения сумм частичной оплаты в счет выполнения Работ, не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Поставщиком указанных сумм оплаты. При этом счет-фактура должна содержать реквизиты Договора, а также наименование Оборудования и Работ, за которые осуществлен платеж.

1. Сроки выполнения обязательств
   1. Поставка Оборудования и комплекс работ по их установке на Объекте Покупателя, не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.
   2. Поставщик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Покупателем.
2. **Обязательства Сторон**
   1. Обязательства Покупателя
      1. Произвести оплату поставленного Оборудования и надлежащим образом выполненных Поставщиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
      2. Обеспечить доступ специалистов Поставщика на Площадки для выполнения Работ.
      3. Принять Оборудование надлежащего качества в сроки доставки, в месте доставки, в ассортименте, в количестве и в комплекте, установленные настоящим Договором.
      4. Принять качественно выполненные Работы.
   2. Обязательства Поставщика
      1. Поставить Оборудование в Срок доставки, по адресам указанным в п.п. 2.4., в ассортименте, в количестве и в комплекте, установленные настоящим Договором.
      2. Поставить Оборудование, качество которого соответствует условиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации.
      3. Если иное не согласовано с Покупателем, выполнить Работы лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик предварительно согласовывает с Покупателем в письменном виде.
      4. Обеспечить выполнение на объекте Покупателя необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
      5. Нести ответственность за здоровье и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.
      6. Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии со сроками исполнения обязательств по настоящему Договору.
      7. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с Техническим Заданием на выполнение работ, нормами действующего законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов.
      8. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре, в предусмотренные Договором сроки.
3. Производство Работ
   1. Покупатель назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за сроками и качеством выполнения Работ. Представитель Покупателя согласовывает Акты сдачи-приемки выполненных работ, оформленные Поставщиком, а также производит проверку соответствия используемых Поставщиком Материалов/Оборудования условиям Договора.

Уполномоченный Покупателем представитель имеет право беспрепятственного доступа на объект Покупателя при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время производства Работ.

* 1. В случае если Покупателем будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы/Оборудование), то Поставщик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Покупателем срок качественно переделать эти Работы.
  2. Поставщик обязан немедленно предупредить Покупателя и до получения указаний приостановить выполнение Работ в случаях:
* возможных неблагоприятных для Покупателя последствий выполнения Поставщиком его указаний о способе выполнения Работ;
* при иных, не зависящих от Поставщика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.
  1. Поставщик обязан вывезти в 2 (двух)-дневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ за пределы объекта Покупателя принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, мусор и пр.
  2. Поставщик обязан согласовывать с представителем Покупателя порядок выполнения Работ и обеспечить их выполнение. Покупатель со своей стороны оказывает содействие Поставщику в выполнении Работ.

1. Гарантии качества
   1. Поставщик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, Технического Задания на выполнение работ, условиями настоящего Договора.

Гарантии качества распространяются на Работы и Материалы, выполненные (использованные) Поставщиком по Договору.

* 1. Поставщик гарантирует, что качество Оборудования соответствует настоящему Договору и законодательству Российской Федерации.
  2. Оборудование должно соответствовать требованиям о качестве в момент передачи Оборудования и в течение гарантийного срока, установленного Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и (или) гарантийном талоне, передаваемом Покупателю вместе с Оборудованием.
  3. В течение гарантийного срока при условии получения от Покупателя уведомления о недостатках Оборудования Поставщик обязуется осуществлять за свой счёт любой ремонт и (или) замену неисправного Оборудования.
  4. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы и Оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ Поставщиком и Покупателем.
  5. Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Покупателем сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Покупателя для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Поставщика в указанном месте в назначенное Покупателем время признается отказом Поставщика от участия в составлении акта устранения недостатков.
  6. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Поставщик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления Покупателя об их обнаружении.
  7. Гарантийный срок при устранении недостатков Поставщиком продлевается соответственно на период, когда Оборудование не могло нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик.

1. Обеспечение выполнения Работ Материалами, Оборудованием
   1. Поставщик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами.
   2. Поставщик несет ответственность за сохранность и риск случайной гибели Оборудования до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2. Порядок Поставки и приёмки Оборудования
   1. Поставщик осуществляет Поставку Оборудования путём доставки и передачи Оборудования Покупателю по адресам, указанным в п.п. 2.4. Договора. Поставка оборудования может осуществляться как транспортной компанией непосредственно на Объект Покупателя, так и персоналом Поставщика (привоз оборудования лично на Объект). Поставка может осуществляться как до непосредственного выполнения работ, так и во время выполнения работ.
   2. Поставщик обязан поставить Оборудование в таре и (или) упаковке. Оборудование должно быть затарено и (или) упаковано обычным для такого Оборудования способом, а при отсутствии такового способа, обеспечивающего сохранность Оборудования такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Если в установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать Покупателю Оборудование в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.
   3. Поставщик обязан поставить Оборудование в ассортименте, в количестве и в комплекте, соответствующему Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
   4. Поставщик обязан одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
   5. Покупатель после доставки и разгрузки Оборудования должен до принятия Оборудования проверить соответствие Оборудования ассортименту и количеству, установленным Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), и осмотреть с целью выявления видимых повреждений и недостатков. Представитель Поставщика имеет право присутствовать при указанной проверке и осмотре Оборудования.
   6. Передача Оборудования Поставщиком и приёмка Оборудования Покупателем оформляется товарной накладной (форма № ТОРГ-12). Поставщик одновременно с передачей Оборудования предоставляет Покупателю товарную накладную (форма № ТОРГ-12) на Оборудование, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
   7. Если ассортимент и количество Оборудования соответствуют Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Оборудование не имеет видимых повреждений и недостатков, Стороны подписывают товарную накладную (форма № ТОРГ-12) на Оборудование.
   8. Если ассортимент и (или) количество Оборудования не соответствуют Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору) и (или) Оборудование имеет видимые повреждения и недостатки, Покупатель составляет и подписывает акт, в котором указывает выявленные несоответствия и (или) повреждения Оборудования. Если представитель Поставщик присутствует при проверке, установленной п. 9.5. настоящего Договора, то указанный акт может быть подписан также Поставщиком.
3. Сдача и приемка Работ
   1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи Покупателю смонтированного Оборудования, прошедшего настройку и паспортизацию, по ведомостям установленного и смонтированного оборудования Поставщик передает Покупателю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах.
   2. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением необходимых документов обязуется подписать и направить один экземпляр акта Поставщику либо направить мотивированный отказ от подписания такого акта с указанием недостатков в выполненных Работах и сроков их устранения.
   3. При сдаче Работ Поставщик обязан письменно с передачей всей необходимой документации сообщить Покупателю о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Оборудования, а также о возможных для самого Покупателя и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
   4. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Покупателем в ходе проведения процедуры сдачи- приемки выполненных Работ, является обязательным для Поставщика и необходимым условием для проведения повторной приемки Покупателем. Устранение таких недостатков и недоделок производится Поставщиком за свой счет. Любая повторная приемка Покупателем выполненных работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
4. Охрана труда.
   1. В ходе выполнения Работ Поставщик обязуется:
      1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, по пожарной и промышленной безопасности объектов, указанных в п. 2.4. настоящего Договора, на которых выполняются Работы;
      2. Обеспечить применение своими Работниками сертифицированной специальной одежды, обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения Работ по данному договору;
      3. Обеспечить в зависимости от выполняемой Работы наличие у работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые Работы;
      4. Соблюдать требования, оговоренные внутренними документами Покупателя при инструктажах, подписанными и/или являющимися неотъемлемой частью договора;
      5. При выполнении Работ по настоящему договору осуществлять производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды;
      6. Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Покупателя.
      7. Уплачивать штраф Покупателю за несоблюдение требований в части обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и специальной одеждой, спецобуви, других СИЗ и иных требований по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды - 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
      8. Уплачивать штраф Покупателю за несоблюдение работниками Поставщика на объектах, указанных в п. 2.4. настоящего Договора, требований, Правил и инструкций промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, за допуск к производству Работ необученного персонала,
   2. Поставщик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим ущерба. В случае если Покупатель был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, допущенные Поставщиком, Поставщик обязуется возместить Покупателю все причиненные этим убытки.
   3. В случае обнаружения на объектах, указанных в п. 2.4. настоящего Договора, Работников Поставщика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, обнаружения проноса или нахождения в зоне производства Работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт.
   4. Покупатель вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Поставщиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте проверки выполненных работ, подписываемом представителями Покупателя, Поставщика. В случае немотивированного отказа Поставщика, от подписания такого акта, он оформляется в одностороннем порядке и направляется Покупателем Поставщику.
   5. Несоблюдение Поставщиком вышеизложенных требований по производству работ, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности являются существенным нарушением условий настоящего Договора, и дает Покупателю право требовать уплаты штрафа в соответствующем размере за каждый случай нарушения, указанного в положениях настоящего Договора, а также в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при систематических нарушениях (более 2-х раз).
5. Ответственность Сторон
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
   2. Поставщик несет перед Покупателем ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.
   3. В случае просрочки поставки Оборудования более чем на 5 рабочих дней Покупатель вправе потребовать с Поставщика оплатить штраф в размере 10% стоимости недопоставленного Оборудования. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

За нарушение Поставщиком срока выполнения комплекса работ (указанных в Договоре), в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Общей цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

* 1. В случае просрочки платежа за выполненные Поставщиком и принятые Покупателем обязательства, Поставщик вправе взыскать с Покупателя за каждый день просрочки неустойку в размере 1/365 (одной триста шестьдесят пятой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, определённой на дату составления Поставщиком соответствующей претензии, от суммы просроченного платежа.
  2. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется одним из следующих способов:
* на основании письменной претензии Стороны, в адрес которой было допущено нарушение условий Договора. Неустойка в таком случае подлежит выплате нарушившей Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки уведомления, определяемой в соответствии с условиями Договора;
* Покупатель вправе уменьшить сумму, подлежащую выплате Поставщику по условиям настоящего Договора на сумму, равную начисленной неустойке, а также неустойки, начисленной Покупателем Поставщику по любому другому заключенному между ними договору, и произвести платеж в адрес Поставщика за вычетом суммы неустойки. Обязанность Покупателя по оплате в части, соответствующей сумме начисленной неустойки, при этом прекращается.

Стороны установили, что выплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств. Если иное не следует из условий Договора, выплата неустойки не освобождает Сторону от возмещения убытков.

* 1. Если после подписания Сторонами Товарной накладной будет выявлено, что Оборудование ввезено на территорию Российской Федерации с нарушением применимых таможенных процедур либо установления факта недостоверности в документах, подтверждающих соблюдение таможенных процедур, Покупатель вправе потребовать компенсации убытков, возникших у Покупателя в связи с необходимостью устранения последствий указанных обстоятельств (в том числе, но не ограничиваясь: административные штрафы, таможенные пошлины), а также потребовать от Поставщика надлежащего оформления Оборудования в соответствии с применимыми таможенными процедурами и предоставления подтверждающих документов. Требования Покупателя, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть реализованы в течение всего периода времени, когда в отношении Поставщика могут быть применены процедуры таможенного контроля, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от иных условий Договора, определяющих срок исполнения Сторонами обязательств.
  2. Для целей исполнения Сторонами остальных положений настоящего Договора размеры пеней и штрафов, указанные в настоящей главе Договора, признаются установленными и соразмерными последствиям нарушения обязательств до тех пор, пока иное не будет признано судом или письменно согласовано Сторонами.

1. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором, за исключением мер воздействия (противодействия), которые могут быть введены Правительством Российской Федерации по решению Президента Российской Федерации.
   2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
   3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
   4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.
2. Антикоррупционная оговорка.
   1. При исполнении своих обязательств по договору стороны, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

* 1. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
  2. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменной уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

1. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.
   1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15.2 Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, либо произвести замену Стороны по своему выбору, потребовав от Поставщика уплаты предусмотренных настоящим Договором всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Поставщику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случаях:

* задержки Поставщиком начала выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;
* нарушения Поставщиком срока окончания работ, указанного в п. 4.1 Договора, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней;
* несоблюдения Поставщиком требований к качеству работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
* ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Поставщика по Договору;
* в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Поставщика;
* по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (десяти) календарных дней после даты направления Поставщику соответствующего уведомления.

При этом Поставщик обязан возместить все убытки Покупателя, связанные с односторонним расторжением Договора.

1. Покупатель имеет право расторгнуть Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Поставщика. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней после даты направления Поставщику соответствующего уведомления.

При этом расходы Поставщика по завершенным и принятым Заказчиком работам подлежат возмещению.

1. С даты получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Поставщик обязан прекратить выполнение работ и передать Покупателю результаты работ и все иное, связанное с выполнением работ.

Приложение № 1. - Спецификация оборудования;

Приложение № 2. - Техническое Задание;

Приложение № 3. - Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;

1. **Реквизиты Сторон**

**ПОКУПАТЕЛЬ**

**АО «Водоканал»**

428024 г. Чебоксары, Мясокомбинатский пр., 12

ИНН 2130017760, КПП 213001001

ОГРН 1072130006376

Банковские реквизиты:

Чувашское отделение № 8613 ПАО "СБЕРБАНК" г. Чебоксары

р/сч 40702810775020102092

к/сч 30101810300000000609

БИК 049706609

**Директор:**

/В.С. Васильев/

М.П.

Приложение № 1

к Договору от\_\_\_\_\_\_\_

Спецификация оборудования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. |
| 1 |  | 2 | шт. |  |  |
| 2 |  | 1 | шт. |  |  |
| 3 |  | 1 | шт. |  |  |
| Итого сумма без НДС | | | | |  |
| Сумма НДС % | | | | |  |
| Общая сумма с НДС | | | | |  |

ПОСТАВЩИК:

**ПОКУПАТЕЛЬ:**

**АО «Водоканал»**

**Директор:**

/В.С. Васильев/

М.П.

м.п.

Приложение № 3 к Договору от..

**Акт сдачи-приемки №**

**выполненных работ  
от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.**

г. Чебоксары

**Поставщик:** в лице

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Покупатель:** в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании с другой стороны, во исполнение договора от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Поставщик передает, а Покупатель принимает выполненные работы (оказанные услуги)

( )

наименование работ, услуг

1. Покупатель не имеет претензий к Поставщику по количеству и качеству выполненных работ (оказанных услуг) по договору.
2. Оплата Работ по Договору осуществляется в порядке, определенном пунктом 3.3. Договора.

Поставщик:

**Покупатель:**

**АО «Водоканал»**

**Директор:**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***В.С. Васильев**